

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Hemos realizados diferentes avances con respecto al diseño organizacion y estructuracion del programa, tambien tenemos listo los sprint planning y el roadmap, el product backlog está priorizado y estamos listos para avanzar con el desarrollo* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Completar las tareas del primer sprint y entregar un prototipo de muestra a la clienta y obtener el visto bueno para continuar.* |
| Metodología | *La metodología que seguimos usando es la metodología ágil o scrum* |
| Evidencias de avance | *Transcripcion de reunion con el cliente*  *muck ups del sistema*  *Capturas de el código,*  *evidencia grabada* |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Toma de requerimientos, desarrollo web, Ofrecer propuestas de solución informática,*  *Construir modelos de datos para soportar los requerimientos* | *Desarrollar front-end, desarrollar back end, desarrollar.* | *Equipos de desarrollo, inventario, fotos de los productos* | *3 semanas* | *Lucas Caro, Joaquin Guerra,*  *Ignacio Toledo* | *Tenemos un tema de horarios con la práctica pero con, esfuerzo y organización todo se puede* | *En este momento estamos en procesando* | *ninguno por ahora todo va de acuerdo a lo esperado* |

| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Lo que más ha facilitado el tema ha sido trabajar con el mismo equipo en la práctica y en el proyecto de título, lo malo es que son proyectos distintos y el tiempo a veces no es el que nos ajusta. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  El enfoque de diseño de la página, nos enfocaremos a darle un diseño más acorde a los valores de nuestro cliente, el cual cree en el reciclaje y en el impacto medioambiental que tiene |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Las actividades que nos hemos iniciado ha sido el desarrollo de la página web, pero tenemos toda la idea del diseño y aprobado por nuestro cliente con varias variaciones pero con la versión final lista, solo faltaria poner en marcha el desarrollo del mismo. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)